OIA Next — Plano Refatorado de Execução, RAG e Agentes

Versão 1.0 | 2026-06-18 | Entrega consolidada

# 1. Objetivo da entrega

Consolidar o material de trabalho do OIA Next em uma sequência objetiva de ações, dependências, requisitos, métodos de uso do RAG e scripts individuais executáveis.

A entrega separa documentação de apoio, scripts operacionais e Modelfiles de agentes para uso com Ollama e OLLA CHAT.

# 2. Decisão de arquitetura

OIA Next Agent define comportamento, processo, restrições, padrão de resposta e contexto do projeto.

NestJS Skills funcionam como base técnica de boas práticas, preferencialmente via RAG/anexo de contexto e não como prompt gigante.

RAG de Projeto fornece contexto atualizado do repositório para os agentes.

OLLA CHAT é a interface operacional no VS Code, apontando para modelos Ollama locais.

# 3. Sequência executiva

| Ordem | Etapa | Entrega | Dependência |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preflight | Validar Ollama, Docker, Node, Git e modelo base | Nenhuma |
| 1 | Estrutura | Criar .olla, .vscode e scripts | Preflight |
| 2 | Modelfiles | Criar full, reviewer, rag e devops | Estrutura |
| 3 | Modelos Ollama | Executar ollama create com nomes válidos | Modelfiles |
| 4 | OLLA CHAT | Configurar .vscode/settings.json | Modelos |
| 5 | Infra RAG | Validar API, Postgres, pgvector e Ollama | Ambiente local |
| 6 | Schema RAG | Confirmar entities, migrations e índices | Infra RAG |
| 7 | Ingestão | Executar scripts/ingest-project.ts | Schema RAG |
| 8 | Prompt RAG | Validar POST /rag/prompt | Ingestão |
| 9 | Ciclo Agent | Ask → Plan → Agent → Review | Prompt RAG |
| 10 | Hardening | Testes, ADRs, CI/CD e documentação | Ciclo Agent |

# 4. Correções aplicadas

## 4.1 Nome dos modelos Ollama

Usar underscore em vez de hífen nos nomes customizados:

ollama create oia_next_full     -f ./.olla/modelfiles/Modelfile.full
ollama create oia_next_reviewer -f ./.olla/modelfiles/Modelfile.reviewer
ollama create oia_next_rag      -f ./.olla/modelfiles/Modelfile.rag
ollama create oia_next_devops   -f ./.olla/modelfiles/Modelfile.devops

## 4.2 Sintaxe correta do Modelfile

FROM qwen2.5-coder:14b

SYSTEM """
Instruções do agente aqui.
"""

Não usar delimitador Markdown ``` no SYSTEM do Ollama.

# 5. Agentes especializados

| Agente | Modelo | Função |
| --- | --- | --- |
| Dev geral | oia_next_full | Planejamento, desenvolvimento, refatoração e documentação. |
| Reviewer | oia_next_reviewer | Auditoria de arquitetura, DI, segurança, testabilidade e critério de pronto. |
| RAG | oia_next_rag | Ingestão, chunking, embeddings, pgvector, upsert e /rag/prompt. |
| DevOps | oia_next_devops | Docker Compose, env vars, migrations, health checks e deploy local. |

# 6. Método de uso do RAG

Alterou código relevante: reindexar o projeto.

Precisa implementar algo: chamar POST /rag/prompt com a tarefa.

Copiar o prompt retornado para OLLA CHAT em modo Plan ou Agent.

Usar oia_next_full para desenvolvimento.

Usar oia_next_reviewer para validação.

Registrar ADR quando houver decisão arquitetural.

## 6.1 Regras essenciais do RAG

Upsert obrigatório por metadata.path, metadata.hash e chunkIndex.

Hash igual: ignorar; path/chunkIndex igual com hash diferente: atualizar.

Chunking entre 1500 e 3000 caracteres com overlap aproximado de 150.

Embeddings sempre via EmbeddingService e OllamaProvider.

Busca vetorial via pgvector com topK padrão 8.

Retornar sources com path, chunkIndex e score.

# 7. Scripts entregues

| Ordem | Arquivo | Finalidade |
| --- | --- | --- |
| 00 | scripts/00-preflight-oia-next.sh | Valida dependências e modelo base. |
| 01 | scripts/01-create-modelfiles.sh | Cria os Modelfiles dos agentes. |
| 02 | scripts/02-create-ollama-agents.sh | Executa ollama create para os quatro agentes. |
| 03 | scripts/03-validate-ollama-agents.sh | Testa se os agentes respondem. |
| 04 | scripts/04-configure-olla-chat-settings.sh | Cria .vscode/settings.json para OLLA CHAT. |
| 05 | scripts/05-rag-smoke-tests.sh | Valida /rag/health e /rag/prompt. |
| 06 | scripts/06-rag-ingest-project-command.sh | Executa ingestão do projeto quando script existir. |
| 07 | scripts/07-review-checklist.sh | Imprime checklist de pronto e prompt do reviewer. |

# 8. Ordem de execução

chmod +x scripts/*.sh
./scripts/00-preflight-oia-next.sh
./scripts/01-create-modelfiles.sh
./scripts/02-create-ollama-agents.sh
./scripts/03-validate-ollama-agents.sh
./scripts/04-configure-olla-chat-settings.sh
./scripts/05-rag-smoke-tests.sh
./scripts/06-rag-ingest-project-command.sh
./scripts/07-review-checklist.sh

# 9. Critérios de pronto

Build local aprovado.

Smoke test /rag/health aprovado.

Smoke test /rag/prompt retorna prompt e sources.

Review Agent sem problemas críticos.

.env.example atualizado se houver variável nova.

Migration criada e aplicada se houver mudança de schema.

Nenhum secret versionado.

Upsert RAG validado sem duplicação.

Logs mínimos adicionados nos services alterados.

# 10. Next steps

Fechar base operacional dos agentes no Ollama e OLLA CHAT.

Validar entities, migrations e índice pgvector.

Implementar/validar upsert real por path/hash/chunkIndex.

Finalizar scripts/ingest-project.ts com relatório de inseridos, atualizados e ignorados.

Implementar testes para ChunkingService, EmbeddingService e PgVectorStoreService.

Adicionar teste e2e para POST /rag/prompt.

Registrar ADRs da arquitetura local-first e da estratégia de agentes especializados.